**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Новосельцево

24.01.2018 г № 11

 **Об утверждении Плана мероприятий по подготовке
к пропуску весеннего паводка 2018 года на территории Новосельцевского сельского поселения**

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2018 года на территории Новосельцевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2018 года на территории Новосельцевского сельского поселения (далее - План) согласно приложению.

2. . Опубликовать настоящее постановление на сайте Новосельцевского сельского поселения

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации А.С.Новосельцева

Приложение
к постановлению администрации
от 24.01.2018 г № 11

**План мероприятий по подготовке к пропуску
весеннего паводка 2018 года на территории Новосельцевского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Мероприятия**  | **Срок исполнения**  | **Ответственные за исполнение**  |
| **1**  | **3**  | **4**  |
| 1.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ  | до 16.02.2018  | Председатель комиссии  |
| 1.2. Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения  | по плану администрации  | Председатель комиссии  |
| 1.3. Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи. | по плану администрации | Председатель комиссии |
| 1.4. Закрепить нормативными правовыми актами создание пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее - ПВР), разработать служебную документацию. | до 16.02.2018  | Председатель комиссии, зам. Председателя комиссии |
| 1.5. Довести до жителей д. Басмасово порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения. | до 16.02.2018  | Председатель комиссии |
| 1.6. Заключить необходимые договора (соглашения) на период пропуску паводковых вод | до 16.02.2018  | Председатель комиссии |
| 1.7. Создать аварийные запасы ГСМ | до 16.02.2018  | Председатель комиссии |
| 1.8. Подготовить пункты временного размещения эвакуированного населения. Разработать служебную документацию расчетов и групп эвакуации | до 16.02.2018 | Председатель комиссии |
| 1.9. Создать (приобрести) запасы спасательных средств (2 лодки)  | до 16.02.2018  | Председатель комиссии  |