**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.01.2024 №02

### О внесении изменений в постановление Администрации Новосельцевского сельского поселения Муниципальной программы от 11.01.2023 №05 "Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения"

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с нормами действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Изложить в новой редакции постановление Администрации Новосельцевского сельского поселения Муниципальную программу "Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения согласно приложениям.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Обнародовать данное постановление в информационном бюллетене Новосельцевского сельского поселения, разместить на официальном сайте муниципального образования «Новосельцевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.novoselcevo.tomsk.ru](http://www.novoselcevo.tomsk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Администрации Новосельцевского сельского поселения Фатееву Т.В.

Глава администрации А.С. Новосельцева

Фатеева Тамара Владимировна

838 (252) 3-61-74

Рассылка:

Администрация - 2

Бухгалтерия – 1

МКУ ОУФ – ФО – 1

## Муниципальная программа

## "Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения "

### Паспорт муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения "

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения " (далее в тексте - Программа) |
| Нормативное основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06 сентября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Цели Программы | Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения |
| Показатели целей муниципальной программы | 1. Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 2.Уровень удовлетворенности населения Новосельцевского сельского поселения качеством проведенных работ по благоустройству. |
| Задачи Программы | 1. Повышение качества и эффективности уличного освещения,  увеличение количества освещаемых территорий муниципального образования «Новосельцевского сельское поселение».  2. Благоустройство территории поселения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.  3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, создание благоприятных условий для проживания населения в домах муниципального жилищного фонда.  4.Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. |
| Показатели задач Программы | 1.Количество освещенных населенных пунктов.  2.Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов.  3.Количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества;  4.Затраты на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества.  5.Объем выполненных работ по текущему и (или) капитальному ремонту жилых домов.  6. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.  7. Количество изготовленных технических паспортов.  8.Затраты на зимнее и летнее содержание дорог.  9. Затраты ремонт и (или) капитальный ремонт дорог  10.Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям.  11.Приобретение строительных материалов, материальных запасов для создания элементов благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц в Новосельцевском сельском поселении».  Подпрограмма 2 « Прочие мероприятия по благоустройству в Новосельцевском сельском поселении»  Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения».  Подпрограмма 4 «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении » |
| Перечень основных мероприятий Программы | - совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан;  -обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования;  -улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания;  -повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источником финансирования Программы является бюджет Новосельцевского сельского поселения бюджет муниципального района и областной бюджет.  Общий объем финансирования программы составляет 5917,1 тыс. рублей, в том числе по годам:    2023 год – 2383,9 тыс. рублей;    2024 год - 1748,7 тыс. рублей;  2025 год – 1784,5 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные на период 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете, решений о бюджете муниципального образования «Парабельский район» и бюджете Новосельцевского сельского поселения. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация Новосельцевского сельского поселения. Администрацией Новосельцевского сельского поселения ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год. Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы. Ежегодно администрация Новосельцевского сельского поселения составляет отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |

**1.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства Новосельцевского сельского поселения.**

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населённых пунктов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета Новосельцевского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2023 года численность населения Новосельцевского сельского поселения составляет 921 чел.

*Благоустройство.*

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.  
Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям. От уровня благоустройства территорий Новосельцевского сельского поселения , в том числе от уровня технически исправного состояния тротуаров, малых архитектурных форм на детских площадках во многом зависит качество жизни населения.

*Организация освещения населенных пунктов*.  
 Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции, строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

*Ремонт муниципального жилья*

Общая площадь жилищного фонда Новосельцевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 согласно статистическим данным составляет 2,9 тыс.кв.м.  
 Общая площадь помещений муниципального жилищного фонда согласно статистическим данным на 01.01.2023 года составляет 2,9 тыс. кв. метров.

Доля муниципального жилищного фонда составляет 29,8 % от всего жилищного фонда.

Необходимость проведения капитальных ремонтов муниципального жилья обусловлена естественным старением домов, нарушением правил эксплуатации объектов.

Средний уровень изношенности жилья по Новосельцевского сельскому поселению составляет 100%

По состоянию на 01.01.2023 года признаны нуждающимися в проведении ремонта муниципального жилья и поставлены на учет 31 семья. За период действия программы будет отремонтировано 114,9 кв. м жилья, 7 семей улучшат свои жилищные условия.

*Дорожно-уличная сеть.*

Новосельцевское сельское поселение имеет сложившуюся дорожно - уличную сеть из автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов. Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Вопрос поддержания состояния дорожно-уличной сети в нормативном состоянии является одной из проблем сельского поселения. Одними из основных причин ухудшения состояния дорожных покрытий в границах сельского поселения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств, дефицит необходимого объема финансирования, погодно-климатические условия и ряд других.

### 2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории сельского поселения.

-создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

-повышение качества и эффективности уличного освещения;

-обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования;

-обеспечение транспортной доступности для населения Новосельцевского сельского поселения

Сроки реализации Программы - 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

### 3. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новосельцевского сельского поселения, средств муниципального района и областного бюджета (по согласованию). Общая сумма планируемых затрат за 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов – 5917,1 тыс.рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Новосельцевского сельского поселения

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2024год | | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Цель 1. Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Организация освещения улиц в Новосельцевском сельском поселении | | | | |
| 1.1.1 | Содержание и ремонт уличного освещения (тыс.руб.) | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| 1.1.2 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения (тыс.руб.) | 200,0 | | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.3 | Приобретение ламп и расходных материалов | 45,0 | | 45,0 | 45,0 |
| 2. | Цель 2 . Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2. Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения | | | | |
| 2.1.1 | Количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества (ед.) | | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.2 | Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, содержание памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества (т.р.) | |  |  |  |
| 2.1.3 | Содержание и благоустройство кладбищ (т.р.) | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1.4 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (твердые коммунальные отходы) ( т.р.) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Содержание элементов благоустройства | | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 3. | Цель 3.Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения. | | | | |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений Новосельцевского сельского поселения (т.р.) | 1085,4 | | 417,4 | 428,8 |
| 3.1.2 | Изготовление технических паспортов на муниципальное жилье | 6,1 | | 7,0 | 7,0 |
| 3.1.3 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 8,0 | | 7,1 | 7,1 |
| 4. | Цель 4. Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. | | | | |
| 4.1 | Подпрограмма 4. Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении » | | | | |
| 4.1.1 | Содержание дорог сельского поселения за счет акцизов | 848,4 | | 881,2 | 905,6 |
| 4.1.2 | Изготовление тех.паспортов на дороги | 21,0 | | 21,0 | 21,0 |
| 4.1.3 | Ремонт и (или) капитальный ремонт дорог (т.р.) | 0 | | 0 | 0 |
|  | Итого | 2383,9 | | 1748,7 | 1784,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.Сведения о планируемых значениях целевых показателей муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории**  **Новосельцевского сельского поселения на 2024** **год и плановый период 2025 и 2026 годов »** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель муниципальной программы. | Источник финанси- рования |  | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Задача 1. Повышение качества и эффективности уличного освещения,  увеличение количества освещаемых территорий муниципального образования « Новосельцевское сельское поселение» | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Организация освещения улиц в Новосельцевском сельском поселении | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Содержание и ремонт и уличного освещения» | Администрация | 2024-2026 | 1.Количество освещенных населенных пунктов, ед.  2.Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов (км). | бюджет сельского поселения | 4  12 | 4  12 | 4  12 | |
| 1.1.2 | Мероприятие подпрограммы «Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения» | Администрация | 2024-2026 | 1.Затраты на оплату потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения (т.р.) | бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 1.1.3 | Мероприятие подпрограммы «Приобретение ламп и расходных материалов» | Администрация | 2024-2026 | 1.Затраты на приобретение ламп и расходных материалов (т.р.) | бюджет сельского поселения | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
| 2. | Задача 2.Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2. Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения» | Администрация | 2024-2026 | 1. Количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества (ед.)  2. Затраты на содержание и благоустройство кладбищ (т.р.)  3. Затраты на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (твердые коммунальные отходы)(т.р.)  4. Содержание, содержание элементов благоустройства | бюджет сельского поселения | 3  20,0  0,0  110,0 | 3  20,0  0,0  110,0 | 3  20,0  0,0  110,0 | |
| 3. | Задача 3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, создание благоприятных условий для проживания населения в домах муниципального жилищного фонда. | | | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма 3.Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения. | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Проведение мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений Новосельцевского сельского поселения »(ремонт внутренних инженерных систем;  ремонт кровель и перекрытий;  ремонт стен, замена оконных и дверных блоков;ремонт полов; ремонт печей) | Администрация | 2024-2026 | 1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений и направляемых на мероприятия по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений на (т. р.)  2. Объем выполненных работ по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений (т. р.) | бюджет сельского поселения | 262,2  823,2 | 272,2  145,2 | 283,6  145,2 | |
| 3.1.2. | Мероприятие подпрограммы «Изготовление технических паспортов на муниципальное жилье» | Администрация | 2024-2026 | 1.Количество изготовленных технических паспортов (ед.) | бюджет сельского поселения | 6,1 | 7,0 | 7,0 | |
| 3.1.3 | Мероприятие подпрограммы «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов» | Администрация | 2024-2026 | 1.Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов | бюджет сельского поселения | 8,0 | 7,1 | 7,1 | |
| 4. | Задача 4.Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. | | | | | | | | |
| 4.1 | Подпрограмма 4. Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Зимнее и летнее содержание дорог»  Мероприятие подпрограммы «Изготовление тех.паспортов на дороги»  Мероприятие подпрограммы «Ремонт и (или) капитальный ремонт дорог» | Администрация | 2024-2026  2024-2026  2024-2026 | 1.Содержание дорог сельского поселения за счет акцизов.  Изготовление тех.паспортов на дороги  2.Затраты на ремонт и (или) капитальный ремонт дорог (т.р.)  3.Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям (км) | бюджет сельского поселения  бюджет сельского поселения  бюджет сельского поселения  областной бюджет | 848,4  21,0  0  0  12 км | 881,2  21,0  0  0  12 км | 905,6    21,0  0  0  12 км | |

### 5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствие с существующим законодательством о поставках материалов, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд посредством размещения муниципальных заказов.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств и выполнением программы осуществляется органами местного управления Новосельцевского сельского поселения.

Координатором реализации данной Программы является Администрация Новосельцевского сельского поселения .

### 6. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Администрация Новосельцевского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия Программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня результатов реализации Программы. Для оценки результативности Программы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством — в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Администрация сельского поселения ежегодно составляет отчет о ходе реализации муниципальной программы. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

### 7.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы " Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения "

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения установленного значения целевого показателя.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

1.Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя муниципальной программы и его планового значения, предусмотренного разделом 4 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей» муниципальной программы.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%, где

Зф – фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

2. Степени соответствия уровня финансирования реализации мероприятия муниципальной

программы запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых объемов финансирования муниципальной программы, представленных разделе

3.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы, и фактических объемов финансирования по каждому источнику ресурсного обеспечения (бюджет района и иные не запрещенные законодательством источники).

Уровень финансирования реализации мероприятия муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%, где

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»

**Подпрограмма 1**

**«Освещение улиц в Новосельцевском сельском поселении»**

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  Подпрограммы** | Освещение улиц в Новосельцевском сельском поселении |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан. |
| **Задачи Подпрограммы** | Повышение качества и эффективности уличного освещения,  увеличение количества освещаемых территорий муниципального образования «Новосельцевское сельское поселение».  . |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 855,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году -285,0 тыс. рублей,  в 2025 году -285,0 тыс. рублей,  в 2026 году -285,0 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Социальный эффект организации уличного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей сельского поселения путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, территорий школьных учреждений, объектов коммунальной сферы для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в дневное, ночное и вечернее время. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.  
В настоящее время на территории Новосельцевского сельского поселения уличное освещение имеется во всех населенных пунктах:с.Новосельцево, д.М.Нестерово, д.Н.Чигара, д.Перемитино. Всего установлено 130 светильников**,**протяженность освещенных частей дорог составляет 12 км. Требуется  качественное функционирование систем уличного освещения.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Основной целью Программы является содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств.  
 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  
 - повышение уровня надежности, безопасности и срока эксплуатации сетей уличного освещения;  
 -снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего оборудования на новое;

-увеличение количества освещенных улиц и дорог.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1«Освещение улиц в Новосельцевском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество освещенных населенных пунктов | ед. | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов | км. | | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.3 | Затраты на оплату потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | т.р. | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Затраты на приобретение ламп и расходных материалов | т.р. | | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 255,0 |
| 1.4 |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |

Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года.

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

Основными мероприятиями программы являются содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет, размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий.

3.1.Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляет: администрация Новосельцевского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года.

направлена на повышение уровня удовлетворенности населения Новосельцевского сельского поселения проведенными мероприятиями по благоустройству.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Освещение улиц в Новосельцевском сельском поселении»**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств бюджета Новосельцевского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 855,0 тыс. рублей.

Таблица №1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»**

**Подпрограмма 1 ««Освещение улиц в Новосельцевском сельском поселении»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок  исполнения** | **Источник  финансирования** | **2024**  **год,**  **тыс. рублей** | **2025**  **год, тыс. рублей** | **2026**  **год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 1 «Освещение улиц в Новосельцевском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 1. | Содержание и ремонт и уличного освещения | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Приобретение ламп и расходных материалов | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»

**Подпрограмма 2**

**«Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения»**

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  Подпрограммы** | Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Благоустройство территории поселения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. |
| **Задачи Подпрограммы** | Обустройство и содержание детских игровых и спортивных площадок, памятников, устранение несанкционированных свалок и содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 390,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году -130,0 тыс. рублей  в 2025 году -130,0 тыс. рублей  в 2026 году -130,0 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Несмотря на принимаемые меры, растёт количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены, происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоустройства.

Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества;

- затраты на содержание и благоустройство кладбищ;

- затраты на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

3.1.Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляет: администрация Новосельцевского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

направлена на повышение уровня удовлетворенности населения Новосельцевского сельского поселения проведенными мероприятиями по благоустройству.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения»**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств бюджета Новосельцевского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 390,0 тыс. рублей.

Таблица №2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»**

**Подпрограмма 1 « Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок  исполнения** | **Источник  финансирования** | **2024**  **год,**  **тыс. рублей** | **2025**  **год, тыс. рублей** | **2026**  **год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 1 «Прочие мероприятия по благоустройству Новосельцевского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества (ед.) | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, содержание памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества (т.р.) | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Содержание и благоустройство кладбищ (т.р.) | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4. | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (твердые коммунальные отходы) ( т.р.) | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Содержание элементов благоустройства | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 110,0 | 110,0 | 110,0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»

**Подпрограмма 3**

**«Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения»**

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  Подпрограммы** | Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения. |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений |
| **Задачи Подпрограммы** | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, создание благоприятных условий для проживания населения в домах муниципального жилищного фонда. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 1973,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году – 1099,5 тыс. рублей,  в 2025 году - 431,5 тыс. рублей,  в 2026 году - 442,9 тыс. рублей. |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

В связи с длительным сроком эксплуатации муниципального жилья, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов в муниципальных квартирах требуется проведение капитального ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели помещений.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели , основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Целью Программы является устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования в домах муниципального жилищного фонда и улучшение эксплуатационных показателей помещений жилищного муниципального фонда Заводского сельского поселения.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений Новосельцевского сельского поселения | т.р. | | 1085,4 | 417,4 | 428,8 | 1931,6 |
| 1.2. | «Изготовление технических паспортов на муниципальное жилье» | т.р. | | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 20,1 |
| 1.3. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. | т.р. | |  |  |  |  |
|  |  | | 8,0 | 7,1 | 7,1 | 22,2 |
|  |  |  | |  |  |  |  |

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

3.1. Каждое мероприятие по проведению работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда состоит из нескольких этапов:

- сбор исходных данных, уточнение технического состояния жилого дома (квартиры), проработка вариантов капитального ремонта;

- составление списка очередности и его утверждение постановлением Администрации Новосельцевского сельского поселения;

- размещение муниципального заказа на проведение капитального ремонта муниципальных жилых домов (квартир), заключение договор на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

- проведение работ по капитальному ремонту.

3.2.Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляет: администрация Новосельцевского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.3.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Потребность в работах, объемах финансирования в отношении муниципальных помещений, подлежащих капитальному ремонту, определяются с учетом предварительного перечня работ, планируемых к проведению, их стоимости и площади данных помещений.

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года

направлена на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе замена конструктивных элементов и инженерного оборудования, что приведет к:  
- улучшению эксплуатационных показателей жилых помещений жилищного фонда;  
- обеспечению безопасных и комфортных условий проживания в них;  
- продлению сроков эксплуатации жилых домов.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 3 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств бюджета Новосельцевского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1973,9 тыс. рублей.

Таблица №3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»**

**Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок  исполнения** | **Источник  финансирования** | **2024**  **год,**  **тыс. рублей** | **2025**  **год, тыс. рублей** | **2026**  **год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Новосельцевского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений Новосельцевского сельского поселения (т.р.) | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 1085,4 | 417,4 | 428,8 |
| 2. | Изготовление технических паспортов на муниципальное жилье | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 6,1 | 7,0 | 7,0 |
| 3. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 8,0 | 7,1 | 7,1 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»

**Подпрограмма 4**

**«**Паспорт Подпрограммы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  Подпрограммы** | Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевском сельского поселения |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Новосельцевксого сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства. Создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог. |
| **Задачи Подпрограммы** | Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 2698,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2024 году – 869,4 тыс. рублей,  в 2025 году – 902,2 тыс. рублей,  в 2026 году – 926,6 тыс. рублей. |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Автомобильные дороги являются важнейшим звеном транспортной системы района, без которого не может функционировать ни одна отрасль экономики. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие Новосельцевского сельского поселения.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие и трудоемкие сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат.

По состоянию на 01.01.2023 года протяжённость автомобильных дорог по Новосельцевскому сельскому поселению составляет 12 километров.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Растет и уровень автомобилизации населения. Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и мобильности населения, имеет и ряд негативных последствий и, прежде всего, аварийность на транспорте. В связи с чем, возникают проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения.

Обеспечение эффективности и безопасности дороги полностью зависит от качественного содержания дороги. В связи с этим, необходимо проведение мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в полном объеме.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели , основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Целью Программы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства и создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов .

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание дорог сельского поселения за счет акцизов (Затраты на зимнее и летнее содержание дорог ) | т.р. | | 848,4 | 881,2 | 905,6 | 2635,2 |
| 1.2 | Затраты на изготовление тех.паспортов на дороги | т.р. | | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 63,0 |
| 1.3 | Затраты на ремонт и (или) капитальный ремонт дорог | т.р. | |  |  |  |  |
|  |  | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям | км | | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | |  |  |  |  |

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

3.2.Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляет: администрация Новосельцевского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта.

3.3.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Новосельцевского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов позволит улучшить транспортное обслуживание населения и повысить социальных условия жизни населения.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 4 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств Новосельцевского сельского поселения, бюджета Парабельского района и средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонта автомобильных дорог общего пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем расходов средств бюджета Новосельцевского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2698,2 тыс. рублей.

Таблица №4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Новосельцевского сельского поселения»**

**Подпрограмма 4 «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок  исполнения** | **Источник  финансирования** | **2024**  **год,**  **тыс. рублей** | **2025**  **год, тыс. рублей** | **2026**  **год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 4** «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Новосельцевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1. | Содержание дорог сельского поселения за счет акцизов  (Зимнее и летнее содержание дорог) | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 848,4 | 881,2 | 905,6 |
| 2. | Изготовление тех.паспортов на дороги | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 3. | Ремонт и (или) капитальный ремонт дорог | Администрация  Новосельцевского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения, бюджет муниципального образования «Парабельский район»,  областной бюджет | 0  0  0 | 0 | 0 |